询价函

|  |
| --- |
| 项目名称：宁波美术馆主楼屋顶防水维修项目 |
| 询价单位：宁波美术馆 | 部门：设备安保部 |
| \*供应商 |  |
| 询价项目内容 | 1. 施工范围：宁波美术馆主楼屋顶防水层局部翻新，总面积约560平方米，平面约470平方米，包边约90平方米。
2. 施工工艺要求：

A、屋顶平面部分a、旧卷材铲除干净；b、铁板采用磨光机打磨干净，打磨后检查铁板是否有破损，针对铁板破损部位进行修补或更换；c、铁板上面清理干净，用吸尘器清理表面粉尘，涂装防锈漆三道（三道总厚度150um)；d、1.5毫米厚非固化改性沥青防水涂料基层；e、4.0毫米厚聚酯胎弹性体改性沥青防水卷材面层；f、面层刷一遍JS防水涂料；g、现场管线拆装复原。B、侧面卷边部分a、1.5毫米厚非固化改性沥青防水涂料基层；b、4.0毫米厚聚酯胎弹性体改性沥青防水卷材面层；c、面层刷一遍JS防水涂料；d、现场管线拆装复原。垃圾清运由供应商负责，其他辅助耗材，由供应商自行考虑。施工过程中的一切安全责任，由供应商负责。报价前必须现场勘察，否则不接受报价。报价单中，包含总价，其中A部分与B部分，需分别列支明细。报价为总价包干。工程完工后，需出具竣工图。质保期不少于10年。最低价者中标。 |
| 付款要求 | 经验收合格，甲方收到乙方的发票后，15个工作日内支付全款 |
| 时间要求 | 合同签订后1月内 |
| 报价截止时间 | 2025年6月13日下午16:00 |
| 报价要求 | 纸质文本【一】份（报价文件不退回）密封后寄宁波市江北区人民路122号 宁波美术馆 设备安保部 联系人（部室主任）： 乐大巍 联系方式： 0574-87661708  |
| 以下内容为报价企业填写 |
| 企业名称 |  |
| 报价企业联系人 |  | 联系电话 |  |
| 报价清单 | 货物类 | 序号 | 项目名称 | 品牌、规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 服务类 | （报价单位可按询价项目内容逐项报价并提供含税总价，表格不够另附报价表） |
| 报价要求 | 1、报价清单中的内容必须与询价项目内容一一对应，如有偏差视为未响应询价内容，按废标处理。报价单位不得提出与询价项目内容无关的其他要求。2、所报价格包括货到业主指定地点所需的运费、安装、人工等一切费用，并为含税价。 |
| 报价单位承若 | 完全响应需求 |
| 报价有效期 |  |
| 报价单位名称（盖章）：法定代表人或委托代理人签字：报价时间： |